## Slide 1: KVFabric：面向 LLM 推理服务的 KV Cache 生命周期管理
中期汇报 | USTC OSH Project | 周家润 · 赵天翔 · 王允 | 2026.04.27

## Slide 2
01
What：项目做什么
面向 LLM serving 的 KVCache 生命周期管理
02
Why：为什么值得做
KVCache 占用显存、影响 TTFT/吞吐，并与调度强耦合
03
How：怎么做
vLLM 原型 + 生命周期元数据 + 共享感知驱逐
04
Now：当前进展
基线跑通、源码边界明确、测试验证工具链已建立

## Slide 3: WHAT：项目对象与目标
我们具体在管什么、为什么叫“生命周期”？
01

## Slide 4: 背景原理：LLM 推理中的 KVCache
Prefill
模型一次性处理完整输入 prompt，并把每层注意力的 Key/Value 状态写入 KVCache。
Decode
模型逐 token 生成输出，每一步都会读取历史 KVCache，避免重复计算全部上下文。
KVCache
本质是“用显存保存历史注意力状态”，用空间换时间，是现代 LLM serving 的基础机制。
Prompt
Prefill 写 KV
Decode 读 KV
Output
• 如果多个请求有相同的系统提示、RAG 文档前缀或对话历史，理论上可以复用已经构建好的前缀 KVCache。
• 但 KVCache 既占显存，又牵涉请求调度、block 分配和驱逐回收，因此不能只把它看成普通缓存。

## Slide 5: 项目定位：把 KV block 当作生命周期对象
研究对象
按 block/page 管理的 KVCache，覆盖创建、填充、共享、分叉、冷却、驱逐、重建。
当前载体
以 vLLM 为基线和原型平台，先在 Python 控制面验证策略，后续依情况深入 CUDA kernel。
长期目标
形成可移植的 KV Cache scheduler / runtime，沉淀独立的元数据与策略设计。
核心问题
一个 KV block 是否值得保留，不应只取决于“最近有没有用过”。
它还和共享人数、所在前缀位置、未来重用概率、被驱逐后的重算代价有关。
KVFabric 希望把这些因素显式建模，并用于复用与驱逐决策。

## Slide 6: WHY：研究意义与问题挑战
从显存成本、现有机制局限和三者耦合解释为什么值得做
02

## Slide 7: 为什么 KVCache 会成为瓶颈
单请求 KV 显存 ≈ 2 × 层数 × KV头数 × head维度 × token数 × 每元素字节
总 KV 显存 ≈ 所有并发请求 KV 显存之和
上下文越长
token 数越大，KVCache 近似线性增长
并发越高
多个请求的 KVCache 会叠加竞争显存
前缀越重复
不复用就会反复 prefill 同一段历史
• 因此 KVCache 优化不只是“省一点显存”，还会影响首 token 延迟、吞吐、并发容量和尾延迟。
• 这也是我们选择 LLM serving 中 KVCache 管理作为 OSH 系统项目切入点的原因。

## Slide 8: 现有机制的基础与不足
机制 | 已有价值 | 不足/空白 | 切入
PagedAttention | block/page 化管理，降低碎片 | block 长期价值没有显式表达 | 把 block 作为生命周期对象
Prefix Caching | 复用完全相同的 full-block 前缀 | 局部分叉、冷热混合下保留策略不足 | 记录共享链与分叉信息
LRU / ref_cnt | 实现简单，工程稳定 | 不理解前缀位置、重算代价和未来复用潜力 | 引入共享感知驱逐评分
• 本项目是在 vLLM 已有 block/prefix cache 基础上补充生命周期视角，实现更强大的系统性KVcache管理。
• 中期阶段重点是把源码边界、算法设计和验证工具链先做扎实。

## Slide 9: 核心挑战：分配、复用、驱逐强耦合
分配 Allocation
block 粒度决定共享和回收的基本单位。
复用 Reuse
共享前缀会改变 block 的引用关系和保留价值。
驱逐 Eviction
释放显存的同时，也可能破坏后续复用机会。
所以本项目采用“生命周期管理”：统一记录 block 的创建、共享、冷却、驱逐和重建，而不是孤立优化某一步。

## Slide 10: HOW：全生命周期管理设计
03

## Slide 11
技术路线：在 prefix cache 之上做生命周期管理
已有基础：
vLLM 已经提供基于 full-block hash 的 prefix caching，能够复用完全相同的连续公共前缀。我们在现有缓存机制上实现更清晰的管理层。
问题收敛：
中期阶段将问题主要有以下两个问题：哪些 KV block 在未来仍有复用价值；当显存紧张时，怎样在不破坏正确性的前提下优先回收低价值 block。
设计主线：
KVFabric 通过生命周期元数据、Prefix Family 关系和驱逐后反馈，设计出完整的可观测、可验证、可逐步接入调度的管理流程。

## Slide 12
vLLM 控制面的改造边界
KVCacheManager
记录 prefix lookup 的结果，包括命中 token 数、需要重新计算的 token 数以及请求级生命周期信息。这个位置连接调度输出和缓存分配，是观察复用收益的入口。
BlockPool
维护 block 的分配、释放、free queue 和 prefix cache map，是冷却分层和候选驱逐最自然的接入点。初期只增加 side table 和事件记录，不改变物理 KV 语义。
Scheduler 与 Metrics
Scheduler 后续只接收轻量 lifecycle hint，例如显存水位和 family 信息；Metrics/Stats 负责输出 JSONL 事件、prefix hit、latency 和 regret 相关摘要。
正确性边界
中期暂不修改 attention kernel、slot mapping 和 worker 已下发 block table。策略可选择关闭开启，可回退到 vLLM 原始路径。

## Slide 13
整体算法原理图：请求、缓存、策略与反馈闭环

## Slide 14
设计一：三层对象模型
仅用 block_id 或 LRU 顺序很难解释共享前缀的长期价值，因此需要更高层的对象描述。
①Block 层
记录单个物理 KV block 的状态，例如 ref_cnt、hit_count、last_access、prefix_depth 和 recompute_cost。它回答“这个 block 当前是否可复用、可冷却、可驱逐”。
②Prefix Family 层
用 parent/child hash、branch_factor 和 family_heat 描述共享前缀后的分叉结构。位于公共前缀、支撑多个分支的 block 应该比一次性深尾 block 获得更高保护。
③Request 层
记录请求类别、cached tokens、computed tokens 和进入系统时的显存压力。不同请求对延迟、吞吐和缓存复用的需求不同，后续可作为调度 hint。
设计含义
这三层对象共同决定 block 的保留价值：最近访问只是其中一项，前缀位置、共享程度、分叉结构和重算代价同样重要。

## Slide 15
设计二：生命周期状态与更新时机
状态主线：Planned -> MutableTail -> SealedFull -> Indexed -> SharedActive -> CoolingHot / CoolingWarm -> Candidate -> Evicted / Rebuilt
①创建与共享
请求进入系统时先估计所需 block；正在写入的尾块保持私有，只有写满并具有稳定 hash 的 full block 才进入 prefix cache。
②释放与冷却
ref_cnt 归零不代表马上没有价值。共享主干可以进入 CoolingHot，普通可复用块进入 CoolingWarm，低价值深尾更早进入 Candidate。
③驱逐与回收
显存压力升高时，系统只从语义安全的候选集合中选择 victim，避免影响 active request，也不改变 worker 已持有的 block table。
④重建与反馈
如果某个被驱逐的 hash 很快重新出现，说明上次可能低估了它的价值。系统记录 eviction_regret，用于修正同类 block 或同一 family 的后续权重。

## Slide 16
设计三：水位控制与二阶段驱逐
策略需要可解释、低开销、可回退，因此只在压力出现时对局部候选进行选择。
RetainScore = Heat + Share + Reuse + PrefixPos + RecomputeCost + BranchValue - Replaceability
显存水位
资源充足时只记录事件和指标；进入 ORANGE/RED 等压力区间后，再启动候选筛选。这样可以避免在低压力下频繁做复杂决策。
候选粗筛
粗筛只考虑 ref_cnt 为 0、状态安全、不会影响当前请求的 CoolingWarm 或 Candidate block。候选集合较小，便于控制管理开销。
价值精算
对候选 block 计算保留价值。公共前缀靠前、共享人数多、历史命中稳定、重算代价高的 block 倾向保留；长尾独占、冷却时间长、重建代价低的 block 倾向回收。
反馈修正
若驱逐后短时间内发生同 hash 重建，系统记录为 regretful eviction。后续策略会提高同类 family 或 block 类型的保护权重。

## Slide 17
阶段路线：从观测到策略逐步落地
第三部分最终对应后续实现任务，每一层都能用现有 experiments 结构进行验证。
①观测层
接入 side table 和 JSONL events，不改变 vLLM 行为。目标是稳定记录 prefix hit、block 状态转移、KV usage 和基础延迟指标。
②冷却层
在 ref_cnt 归零后区分 CoolingHot、CoolingWarm 和 Candidate。重点验证共享主干是否能被更稳定保留，深尾 block 是否能更早进入候选。
③策略层
引入 family-aware 二阶段驱逐，用 RetainScore 选择 victim，并记录 regretful eviction。该阶段可与原始 vLLM 做正式 A/B 对照。
④调度协同
Scheduler 接收 lifecycle hint，在显存压力较高时尝试 family-aware batching 或 lookahead 调整。该阶段作为后续扩展，不影响前两层验证闭环。

## Slide 18: NOW：当前进展与落地路径
基线、实验结构、源码边界和生命周期设计已经收束为可推进路线
04

## Slide 19: 当前进展
方向 | 当前已经形成 | 下一步推进
基础服务性能 | vLLM 标准基础服务性能已完成 | 沉淀为 benchmarks/baseline_matrix
实验结构 | experiments 已分为 prebenchmark_validation / benchmarks / paper_reproductions | 把生命周期策略接入统一实验矩阵
生命周期设计 | 从 KeepScore 扩展为状态机、family、冷却分层、重建反馈 | 先做 L0 观测，再推进 L1/L2 策略
源码边界 | 明确 Scheduler / KVCacheManager / BlockPool / Metrics 为控制面接入点 | 暂以可开关 patch 和 JSONL 日志方式落地

## Slide 20: 测试验证工具链
Config
模型/负载/开关
Serve
vLLM API 服务
Run
批量请求
Collect
metrics/raw/log
Summarize
表格与摘要
实验层 | 验证作用 | 主要输出
prebenchmark_validation | 验证 prefix caching、日志、side table、状态转移是否可观测 | env / config / raw_outputs / metrics / summary
benchmarks | 在基础服务性能完成后做 A/B，对比原始 vLLM 与 KVFabric L1/L2 | TTFT / TPOT / throughput / prefix hit / regret
paper_reproductions | 后续承接质量护栏和横向比较 | accuracy / consistency / 质量下降边界
①Qwen3.5-2B 初步验证用于说明工具链可运行、prefix caching 可观察、结果目录可复查。
②后续 benchmark 关注生命周期策略是否带来额外收益。

## Slide 21: 按 L0-L3 渐进落地生命周期管理
阶段 | 核心目标 | 关键指标 | 验证方式
L0 观测层 | side table + JSONL events，不改变 vLLM 行为 | prefix hit、状态转移、KV usage | prebenchmark_validation
L1 冷却层 | ref_cnt 归零后区分 CoolingHot / CoolingWarm / Candidate | shared anchor survival、tail eviction | 原始策略 vs 冷却分层
L2/L3 策略层 | family-aware 二阶段驱逐，并逐步接入 scheduler hint | regretful eviction、TTFT、TPOT、throughput | benchmarks A/B 矩阵
L0
观测层：事件日志 + side table
L1
冷却层：Hot/Warm/Candidate
L2
策略层：family-aware 驱逐
L3
调度层：scheduler hint

## Slide 22: 谢谢！
KVFabric：从可运行 vLLM 基线，到可解释的 KVCache 生命周期原型